中资施工企业进入阿曼须知

中国水利水电建设集团公司水电十一局  刘庆福

〔内容摘要〕  本文通过在阿曼的工作实践介绍了中资公司在阿曼从事于工程承包方面的一些运营规定诸如公司注册，劳务招聘，物资清关，NOC申办，财务税收等以及和阿曼政府有关的日常工作方面的一些操作程序，对于初次进入阿曼市场的中资公司，尤其是在阿曼新投标工程项目的市场调研和成本估价以及中标后的公司运营方面都将具有一定的参考价值和指导意义。

关键词     中资公司  阿曼   工程承包   运营规定

阿曼苏丹国（Sultanate of Oman）位于中东阿拉伯半岛东南部，西北界阿拉伯联合酋长国，西连沙特阿拉伯，西南连也门共和国，北与东南濒临阿曼湾阿拉伯海。人口约300万（2007年），大部分人信奉伊斯兰教，面积约31万平方公里。

国家清真寺

马斯喀特（Muscat）是阿曼的首都，人口约100万，是世界上少有的几个环境优美，安静祥和以及治安条件良好的城市之一。

椰枣树

中国水利水电建设集团公司于2004年12月中标阿曼马斯喀特污水管网工程，合同额1.5亿美元，原工期3年。中标后由于工程师不能按时提供施工图纸，众多的不可预见的地下设施，高标准的施工要求以及烦琐的来自于政府各部门的施工前批准等原因，致使本工程成为名副其实的“三边”工程，即边勘察，边设计，边施工，从而导致施工进度缓慢和工期延长，施工和管理成本成倍增加。为了最大限度地保护公司的利益，在施工期间利用合同条款曾经两次终止合同，给业主工程师施加压力，以从工期和费用方面获得索赔补偿。

大家都知道，往往在项目投标期间，由于人员少，时间短，工作量大，要想全面了解阿曼政府的一些法规和外资公司在阿曼当地的运营情况也是非常困难的，尤其是涉及到费用计价，如果在投标时遗漏，或者估算不足时，中标后将会给项目实施成本控制带来很大的麻烦。

为了使中资公司初次进入阿曼市场少走弯路，减少不必要的经济损失，本人根据三年来在阿曼的工作实践总结和积累了一些资料，仅供大家参考和分享。

- 代理公司    根据阿曼商务法规定，外国企业在进入阿曼从事于工程承包和项目投资，必须在当地寻找一家担保公司或者担保人（sponsor）。在项目初期，担保公司可以为来阿曼的人员办理邀请函和短期签证，介绍阿曼当地的情况，在投标期间为获取项目进行一些公关工作。一般情况下，项目一旦中标，进入正常的实施阶段，担保公司的工作就相对很少了，当然如果需要还可以通过担保人去做一些工作。设立担保公司的目的是对阿曼项目主办方，即业主实行担保，一旦出现问题或者其它事情，业主可以通过当地担保公司进行协调和沟通。担保公司也相当于其它国家的代理公司或者代理人，而其它国家的代理公司不是必须要有的，投标公司根据情况自行确定。主办公司和代理公司一样要收取代理费用，代理费一般按照合同额的比例收取，需要双方事先商定，一般在合同额的2~5%，代理费最好按照工程进度去支付，不要一次性支付。

2. 公司注册  一旦项目中标，首批进场的商务人员首先要办理公司在阿曼注册手续。在办理注册之前要准备好如下资料和文件：1) 项目经理授权书原件，而且要经过中国国家贸促会和阿曼住中国大使馆公证；2) 和业主签订的项目实施合同复印件；3) 公司注册和登记复印件和翻译件； 4) 在阿曼当地注册办公室地址，信箱，电话，传真等；5) 各种资料准备齐全后去阿曼商业工业部（简称商工部），领取申请注册表格进行填写和递交，在商工部完成注册后，在阿曼商会进行注册，成为商会会员。商会会员证书和公司注册证书一起由阿曼商工部发给被注册公司。

一般情况下工程承包公司在阿曼注册为分公司，不需要交纳注册资金，只需交纳注册费用，注册费和公司注册的期限有关（阿曼污水项目为2150R.O）,注册期限要根据合同完工日期而定，可以一次性注册。但是商工部发的会员注册证书每年需要更新一次，更新时只需带原来注册证复印件即可，年度更新费用为625R.O。

3. 驾照办理     中方人员到阿曼如果想获得交通车辆驾照，必须要参加驾驶培训，即便以前在国内或者其它国家有驾照的人（具有其它GCC海湾国家的驾照可以通用）也不例外。在阿曼皇家警察局办理驾驶执照的程序为：

- 准备好护照和住居卡（劳工卡）复印件和1寸彩色照片2张，致函皇家警察局；

- 从警察局获得绿色表格（0.2R.O）;

- 办理培训卡（5R.O）;

- 参加驾驶培训，一般费用收取标准为5R.O/小时，培训时间和费用由培训教练确定，少则20小时约150R.O, 多则30~50小时200~300R.O;

- 参加考试，一般分为交通标志理论考试，坡道考试，穿油桶考试和道路考试，一般前三项容易通过，道路考试难度很大，国内专业司机也未免容易通过。每次考试需要交纳5R.O,如果通过考试要交纳10R.O;

- 从阿曼皇家警察局获得驾照，交纳费用为20R.O。

一般情况下，要获得驾照，需要参加培训1~3个月，有的甚至更长一些，每天培训1小时，总的费用150～350R.O。 没有驾照的人员不要随意驾车上路，如果让警察发现将会带到警察局拘禁至少24小时，同时还要罚款。

4.公共关系办事人员   在阿曼注册的公司不管是本国公司还是合资或者外资公司，去政府各个部门办事，通常由一种称为PRO（public relation officer）,即公共关系办事人员去完成这项工作。一般情况下PRO必须由阿曼当地人担任，在招聘时要务必注意至少在外资公司有3～5年的PRO工作经历，熟悉工作程序并和政府各个部门建立了良好的关系。PRO工作在阿曼非常重要，进入阿曼后要务必给予高度重视，象在阿曼劳工部获取外籍劳工指标批准，签证和长期工作准证办理，政府各部门获取NOC，经常和警察部门联系办理劳工卡和处理交通事故，和居民打交道处理有关纠纷等。小公司少则2~3人，大公司多则需要8~10人甚至更多。在阿曼要想招聘到上述所说的真正的PRO是较为困难的，一是这样高素质的人员极少，二是即便可以找到，工资要求也很高。在招聘时至少要有三个月的试用期，在试用期如果感觉不合适可以随时辞退。

5. 外籍人员签证和长期居住证(resident card)办理     除海湾六国（GCC）外，其它外国人员在进入阿曼前要办理签证，大部分西方国家可以在机场获得落地签证。签证分短期21天商务签证和2年长期工作签证，还有一种家属签证（分为3个月和2年长期两种）。商务签证和家属3个月签证一般2-3天就可以办好，手续费6R.O;  2年长期签证在办理前要获得阿曼劳工部书面许可后方可办理各种手续，即在阿曼政府指定的医院进行体检（抽血化验，内科，外科等检查，交纳10R.O）,到警察局照相，按指纹交纳10R.O.。家属2年长期居民签证和三个月签证一样只交纳6R.O手续费。一般人员少需要2-3天，人员多时3-5天，办理完毕后警察局发给个人一个居民卡，原则上可以享受本国居民待遇，在2年期限内可以往返多次出入境，但是如果回国超过半年，本签证暂停使用（即冻结），如果需要再次进入阿曼，要和移民局联系解冻原签证。

需要在阿曼长期工作的外籍人员，如果公司还没有注册，人员又要急于进来，一般情况下首次进入阿曼先办理短期商务签证进来，快要到期时转为长期签证（居住）的手续；如果公司已经注册，并获得劳工部的外籍人员工作指标，可以直接办理长期签证，但是移民局规定印度和尼泊尔劳务在来阿曼之前在国内指定医院要进行体检，入境时要带体检报告，中方人员不需要。入境到阿曼后，不管是哪国人都要安排去政府指定医院进行体检，如果体检不合格，将会遣返回国。印度和尼泊尔劳务曾经出现过在国内搞假体检报告，在阿曼重新体检检查出来。如果工期大于2年，还要办理延长手续，每次延长需要交纳同样的费用，即向劳工部每人交纳200R.O(相当于520美元)。

6. 外籍劳工指标和阿曼化比例    阿曼当地人一般不能从事于技术方面和重体力方面的工作，管理人员和大量的劳务都需要从国外募招。外籍人员要进入阿曼长期工作，要首先获得阿曼劳工部的指标批准，获得指标批准是非常困难的，少则1-2个月，长则3-4个月，要引起初次进入阿曼的各中资公司的高度重视，因为指标批准不下来就不能大量安排外籍劳务进入。

在申请外籍劳工指标时，劳工部最为关心的是阿曼化比例，所谓阿曼化比例就是政府规定项目实施期间招聘的阿曼人（包括管理和工人）要占总人数一定的比例，即阿曼化比例＝阿曼人数 /（外籍人数＋阿曼人数）×100%。一般情况要求20-30％，每个项目也不尽相同，而且比例每年在增加，如阿曼马斯喀特污水管网工程，第一年要求占25%，第二年27.5%，第三年30%。

为了尽快获得劳工部外籍人员的批准，建议项目初期按照进入项目人员总数和阿曼化比例要求，先雇佣一定数量的阿曼人（要求注册上报劳工部和有关社保基金交纳部门），等指标批准后，在执行过程中并非那么严格，偶尔劳工部人员接到当地劳务的投诉也会到项目部检查落实阿曼化比例的情况。 当然，如果在项目初期通过业主或者政府相关部门做工作，阿曼化比例最好不要超过10%。

一旦获得劳工部批准，将要进入阿曼的外籍人员（包括管理人员）每人要交纳200R.O,即折合4000元人民币。例如要进入1000个外籍人员，即一次性要给阿曼劳工部交纳400万元，这笔费用往往很容易在做标工程中被遗漏。

7. 阿曼劳务招聘和工资    阿曼当地人能够从事的主要工作岗位是门卫，交通车辆和大车司机，接待和PRO，而且要求在有空调的条件下工作。反铲，两头忙和装载机操作手很少能够找到合适的，技能较高的建议从国外招聘。阿曼劳务往往纪律较为松散，吊儿郎当，想来就来，想走就走，似乎公司制度对他没有什么约束力，几乎每天都有辞退的，就象走马灯一样！曾有一家公司为了应付阿曼化比例，给已经招聘的阿曼人每月发50R.O让他们回家，每月按时领工资，但是有人还上告到劳工部。一般没有文凭的人象PRO, 秘书和接待等，月基本工资为150—200R.O, 有文凭刚刚从学校毕业的（指当地学院，相当于中国的中专或大专毕业），280—350R.O, 留学生为350～500R.O，具有文凭又有工作经验的，包括技术人员和PRO，工资在700～1200R.O。

按照阿曼政府有关文件规定，在外资公司工作的阿曼人，根据个人基本工资，每个月要向阿曼社保中心为他们交纳社保基金，其中个人承担6.5%，公司承担10.5%，总计为17%。交纳比例每隔1-2年要增加。

阿曼人生病不需要公司承担医疗费，直接去医院看病，费用由政府统一负责。

8. 外籍劳务招聘和工资   中资公司在阿曼承包工程，考虑到成本，管理和适应性等因素，建议多用印度，巴基斯坦和尼泊尔劳务，对于一些技术性较强的工种最好从中国国内招聘。印度劳务具有工资低廉，等级观念强，吃苦耐热等特点，一般工资级别工程师为300～500R.O/月，工头（没有文凭的）160~180R.O/月，反铲等各种操作手，自卸车司机，较好的修理工：160~200R.O/月，泥瓦工，钢筋工和电工80R.O/月，没有技能的力工50~70R.O/月。一般情况下公司要负责尼泊尔印度劳务的食宿，劳务营地费用为15~18R.O/月，食堂标准为16～20R.O/月。如果施工工期超过2年时中途可考虑劳务回国休假一次（按照1.5～2年），项目上要承担往返路费，因为劳务大部分是来自于农村，远近不一，在新项目投标时建议按照人数包干计算，每人一次往返150R.O计入。工程实施期间还要负责印度尼泊尔劳务的医疗费。

从社会上招聘的中方劳务工资：力工包括其它没有技能的劳务130~150R.0/月，反铲司机，机械修理工，电工，队长，厨师等150~200元/月,伙食费和少量生活费补贴不包括在内。

在项目实施期间，不管是中方劳务还是外籍劳务，建议采用完成的工程量和工资挂钩，如果条件成熟，最好采用承包计件工作制，要尽可能调动劳务的工作积极性。

9. 施工许可（NOC）申办    在阿曼承担工程施工，不管是当地公司还是国际承包商，在施工前都需要办理许可证，在阿曼当地称NOC，即英文No Objection Certificate 的简写。尤其是在市区施工，象阿曼污水管网工程，每个街区的管线施工，要办理来自于政府12个部门的NOC，一整套办理完毕，如果顺利的话需要1-3个月，如果设计的污水管线遇到地下设施或者地上设施要反复修改等，则需要4-6个月。当然，在市区以外或者中小城市施工，地下设施没有那么多，相应涉及的部门也会少一些。不管怎么说，一旦在中标新项目，要务必重视这项工作，不管是项目上的公共关系部门还是技术部门，都要安排专门的人员去做这项工作。考虑到该工作的特殊性，项目部要提早进行安排，以尽量减少NOC对施工的影响。如果设计定线工作由工程师完成，则设计定线NOC应该由工程师负责申办，承包商只负责施工NOC的申办。如果设计工作全部是承包商的责任，那么设计定线NOC和施工NOC全部由承包商负责。NOC的申办必须是在施工图纸由工程师批准的基础上进行，要务必吸取设计责任划分不清，从而导致NOC申办大大拖延的教训。

根据国际工程施工惯例，往往业主在投标前聘请工程师进行项目的轮廓性设计，以满足招投标使用。项目一旦发标，不再进行施工图设计，开工后全部由承包商去完成。所以在投标时要认真研究标书，如果规范含糊不清，要进行澄清。在国内进行工程施工，一般情况下施工图纸设计由专业设计院承担，承包商只负责现场施工。

NOC申办涉及的阿曼政府部门如下表：

| 序号 | 政府部门 |
| --- | --- |
| 1 | Busher Municipality 区政府 |
| 2 | Ministry of House, Electricity & Water 房产水电部 |
| 2.1 | Town Planning 区规划部门 |
| 2.2 | Electricity Supply供电部门 |
| 2.3 | Water Supply 供水部门 |
| 3 | Omantel 阿曼电信公司 |
| 4 | Oman gas 阿曼天然气公司 |
| 5 | PDO（Petroleum Development Oman） 阿曼石油开发公司 |
| 6 | Streetlight Department街灯管理部门 |
| 7 | Royal Oman Police皇家警察 |
| 8 | Environment Protection Department 环境保护部门 |
| 9 | Land Scaping Department园林部门 |
| 10 | Department of Water Resource 水资源部 |
| 11 | Department of Road 公路部门 |
| 12 | Study & Research Department, Muscat Municipality马斯喀特市政技术部门 |

10. 永久机电设备采购及代理    在投标过程中，建议所有用于工程的永久机电设备，采用欧洲著名厂家，切忌选用中国厂家产品。在项目设施阶段中国厂家在资审方面是很难通过的。如果报价按照国产考虑，价格低，但是业主和咨询将来不接受，中标后将会非常被动，很有可能要从公司腰包里拿钱给业主采购欧洲产品。即便是想选用中国合资企业产品，在做标时建议一定要按照欧洲产品计价，标书所附技术资料可以是国产的，一旦将来中国产品不能够批准，我们只好选用西方的，这样在价格方面我们不会吃亏，我们务必吸取这样的教训。

考虑到项目完工后将来零配件供应等问题，业主要求永久机电设备采购要通过一家当地代理公司运作，也就是说，供货厂家首先要在阿曼寻找一家销售代理，通过代理提交厂家的技术资料和代理公司的资质给承包商，由承包商上报工程师和业主，获得批准后和代理公司签订协议安排设备供货。往往技术规范规定，在大型机电设备生产过程中，工程师和业主要去工厂进行检查和验收，所发生的一切费用要求承包商承担。永久机电设备和其它设备物资一样，进口时也要交纳5%的关税。

11. 施工设备和物资采购      在中东地区，阿曼是一个非常特殊的市场，一些设备厂家对阿曼苏丹国提供较为优惠的销售价格，所以尽管和迪拜等地一样进口关税都是5%，但是在阿曼当地采购一些大型施工设备和交通车辆并不比在迪拜采购价格高，所以没有必要从国内进口。生活以及日用品在阿曼当地都可以买到，而且价格也不算太高，所以在阿曼中标施工项目，尽量在当地采购设备和物资，不要漂洋过海从中国进口国产反铲，生活等日用品。有的公司从国内进口电视机，音像，面粉，大米，洗衣粉香皂卫生纸等，加上海运和保险，关税等费用，比从当地采购还要贵得多。

当然，对于一些工期不长（小于2～3年）的项目，象汽车吊和装载机等设备可以考虑从国内采购，这两种设备的性价比还是不错的，工程车辆类可以考虑国产设备，但是要配大量的修理人员，往往中国车辆是大毛病没有，小毛病不断，修理人员要务必跟上。另外，对于一些在当地无法买到的生活用品诸如各种调料，酱油，醋，木耳等干货可以从国内进口。

12. 设备物资进口限制和进口税    阿曼马斯喀特港口称为苏丹卡布斯（Sultan Qaboos）港口，空港为马斯喀特Seeb国际机场，距市中心约40公里。阿曼政府规定，所有进口设备和物资要收取5%的进口关税。对于一些重要的特殊设备，如果施工完毕想出境，在进口入境时给海关提交5%设备保函。阿曼严禁进口烟酒类物资。机场入关时允许带入一定量的香烟，对于非穆斯林入关时可以携带2瓶（2L）酒，不允许携带猪肉进入。

13. 清关及代理公司    在阿曼和其它国家一样，进口物资的清关要由当地专业公司来完成，所以进入阿曼后要通过工程代理寻找一两家信誉较好的清关代理公司。按照常规在阿曼清关要交纳的费用包括清关表格费用，清关费，海关检查费，海关注册费，进口许可费用，每次费用也不一样，建议初次做标时按照设备原值 1.5~2％计入；清关费用可参考下表：

| 序号 | 说明 | 费率（R.O） |
| --- | --- | --- |
| 1 | Delivery Order放单费 | 20 |
| 2 | Documentation Per B/L审单费 | 10 |
| 3 | THC燃油附加费 |  |
|  | LCL散装 | 1.8~2 |
|  | 20‘’英尺集装箱 | 40 |
|  | 40‘’英尺集装箱 | 55 |
| 4 | Customs bill of entry(B/E) 报关单 | 1 |
| 5 | Customm inspaection开箱检查费 |  |
|  | LCL散装 | 10 |
|  | 20‘’集装箱 | 15~25 |
|  | 40‘’集装箱 | 20~35 |
| 6 | Inspection Labour检查劳务 |  |
| 7 | Customm Duty关税 | 5% |
| 8 | CCRO | 10 |
| 9 | Customs Clearance Fee清关费 |  |
|  | LCL散装 | 5~10 |
|  | Container集装箱 | 10~15 |
| 10 | Container shifting集装箱转运 |  |
|  | LCL散装 |  |
|  | 20‘’集装箱 | 15 |
|  | 40‘’集装箱 | 15 |
| 11 | PDO Clearance | 10 |
| 12 | Freight collection fee运费索取费用 | 5.9 |
| 13 | Forwarding Fee货物发运费用 | 0.35~0.5 |
| 14 | Shipping line charges船运线路费 |  |
|  | LCL散装 | 5 |
| 15 | Duty free documentation免税文件 | 15 |
| 16 | UN-stuffing in port |  |
|  | 20‘’集装箱 | 25 |
|  | 40‘’集装箱 | 50 |
| 17 | Transportation运输 |  |
|  | LCL散装 |  |
|  | 20‘’集装箱 | 40 |
|  | 40‘’集装箱 | 40~55 |
| 18 | Crane hire汽车吊租赁 |  |
|  | 30t汽车吊 | 50 |
|  | 25t汽车吊（1次至少2小时） | 25~30 |
|  | 50t汽车吊(1次125RO,可用3小时） | 125 |
|  | Crane mobiliaztion charges汽车吊进场费 | 25 |
| 19 | Fork lift rent 叉车租赁费 | 15~25 |

另外，集装箱到港后要交纳押金，20英尺交纳100RO，40英尺交纳200RO， 10天以内清出来，押金全额退回。如果超期不能完成清关发生滞港费，将从押金里予以扣除。

办理清关手续所需要的单证有提单、发票、装箱单、原产地证明、支付证明（信用证复印件或者汇款单或者注明到货后一定时间内支付的形式定单）。在收到船代理通知（Cargo notice）后，带着各种单证和支票交给清关代理。要在提单反面盖上“xxx公司”字样的印章。支票上开具的金额包括关税、放单及燃油附加费、集装箱押金。通常给海关开具关税限额支票，按发票金额的5%计算，计算出来的额度再适当增加一点以防汇率的涨幅。例如：计算出来是850RO，实际开具1000R.O的限额支票。

在清关过程中，代理所收取的费用包括在审单费，集装箱港口处置费和运输费用中。

14. 设备注册及有关费用    阿曼政府规定，凡是有可能上路的设备（包括反铲，装载机，各种车辆，两头忙，汽车吊等）进场后，首先要到市政警察部门进行注册，办理牌照，写字，安装警示灯，安全带和灭火器等手续。有的车辆颜色不合乎政府主管部门规定的要求，还要重新进行喷漆，收取费用。建议投标时平均可按照设备价格的1.5~2%计算。

在警察部门注册的设备每满一年还要进行一次安全检查，所以在检查之前要进行维护保养和修理，象水罐车等设备外表还有重新进行喷漆。如果事先不进行准备很难通过年检，这样设备就不能使用，如果警察发现使用要进行罚款。

15. 各种保险    虽然在国外承揽工程施工都要进行工程，设备和人员投保，但是不同国家投保费率不尽相同，在阿曼可参考下表：

| 项 目 | 保险额 | 建议保险费/率 |
| --- | --- | --- |
| 工程一切险 | 工程额115% | 工程额×0.6%＋Govt Tax @ 2.6% （0.315%） |
| 人身保险（基本险） | 年工资额 | 管理人员，司机及其他 :0.3% 工人 :0.4% |
| 设备险（基本险） | 拟保设备价值 | 0.9%+Govt Tax @ 2.6% |
| 设备第三方责任险 | 每辆车收取费用相同 | RO100+Govt Tax @ 2.6% |
| 车辆一切险 | 设备采购价格 | 6~9% + RO 3 Medex + Govt Tax @ 2.6%,车辆座位超过5个，每个座位加收RO3/- |
| 中方管理人员生命险 | 建议15000～20000R.O/人 | 0.35%+2.3%Govt Tax |
| 中方劳务生命险 | 5000R.O/ 人 |  |

16. 附属设施和中方营地用地    在阿曼搞工程施工，根据标书业主只提供工程永久用地的许可，不提供施工期间附属设施和中方营地建设用地，需要承包商自行解决。在市区施工有两种途径：一种是租用私人用地，价格很高，一般1-1.5R.O/m2 月, 另外一种是租用政府用地，0.05R.O/m2.年，不管是私人还是政府用地在办理租用手续时都需要政府主管部门批准，而且审批时间很长，少则需要1-2个月，多则3-4个月。当然，如果项目规模不大，人员较少时也可以采取租赁别墅的方式解决。人员多，工期长时，建议从中国国内采购活动房，一般国内出厂价400元/平米左右，包括海运清关费用，安装等费用，总价可按照不少于100美元/平米计算。

另外，营地设计布置时要考虑消防要求，而且要获得市政有关主管部门的批准。

17. 供水和排污费用    无论在市区还是郊外，不管是自己建立营地还是租赁别墅，都要涉及到给排水问题，对于供水，一般有两种途径，一是通过当地私人拉水车辆每天往营地拉水，缺点是水罐车容积小，人员多时要几个车辆同时供水，而且价格高；二是接通到市区供水系统。对于外国公司到阿曼承担工程施工，不管工期多长，对于阿曼供水部门来说都是临时的（相对永久居住居民），故供水部门很难同意接入当地供水系统。依靠私人水罐车供水（市区设有生活饮用水和非饮用水供应点），的费用是相当高的；关于排污问题，象阿曼首都也没有完整的排污管路，居民住房包括各公司的污水全部是依靠市面上的个体经营的黄色污水罐车运输到指定地方。按照阿曼污水项目劳务营地1000人计算，每月拉水费用为3600～4000R.O, 排污费用约为1650～2000R.O，新项目投标时要注意考虑这部分费用。

18. 固定电话，手机费和上网申请     在阿曼注册分公司后，就可以以公司名义去申请固定电话，网络和手机号码。

1) 固定电话：  只能选在阿曼电信（OMANTEL）申请，一般装机免费，早先（2005年度）不开通国际长途时要交纳押金50R.O，现在免交；开通国际长途时要交押金200R.O，拆机时凭收据退还。固定电话的收费标准是月租3R.O, 阿曼境内拨打任何固定电话均是0.025R.O/分钟，拨打移动电话0.039R.O/分钟。拨打国际长途不同国家采用不通费率，中国是0.5R.O/分钟。通常可到阿曼电信公司免费索取黄页，查阅有关详细的介绍及资费标准。投标时平均固定电话费用可按照80～100R.O/月，如果有国际长途可按照300～350R.O/月计算。

2) 移动电话： 阿曼目前有两个移动通信公司，一家是阿曼移动（Omantel），另外一家是NAWRAS公司，支付方式两家都有预付费卡和后付费卡两种。

对于阿曼移动公司：预付费卡：卡费3R.O，无月租，单项收费，话费无有效期时限，随用随充值，但资费较高，拨打阿曼境内0.055R.O/分钟，拨打长途更高，资费标准不详，无话费账单，可拨打服务电话或发短信查询余额，无余额仍可接听; 后付费卡：卡费7R.O，月租3R.O，单项收费，拨打阿曼境内电话0.039R.O/分钟，拨打境外电话资费标准和阿曼电信一样。购卡时可选择国际长途和境外漫游是否开通，同时可选择最高消费限额，一旦达到限额会自动停机，但仍可接听。外籍人员办理后付费卡必须有公司担保或者以公司名义办理。为了促销最近一年也开始有优惠活动，如有时办卡免收费用，大用户可优惠，但需要双方协商。

对于NAWRAS公司：预付费卡：卡费3R.O，无月租，单项收费，话费无有效期时限，随用随充值，但资费较高，拨打阿曼境内同一网络0.025R.O/分钟，其他网络0.055R.O/分钟，拨打长途更高，资费标准不详，无话费账单，可拨打服务电话或发短信查询余额，无余额仍可接听;后付费卡：卡费3R.O，月租3R.O，单项收费，拨打阿曼境内同一网络电话0.019R.O/分钟，拨打境内其他网络0.039R.O/分钟，拨打境外电话资费标准分不同时段收费不一样，相对阿曼电信和阿曼移动稍微便宜一些，如中国：高峰（PEAK）时段0.499R.O/分钟，非高峰（OFF-PEAK）时段为0.399R.O/分钟。购卡时可选择国际长途和境外漫游是否开通，同时可选择最高消费限额，一旦到达限额会自动停机，但仍可接听。外籍人员办理后付费卡必须有公司担保或者以公司名义办理。缺点是该公司新成立时间不长，漫游在有些国家尚不能使用。该公司时常有促销优惠活动，如有时办卡免收费用，大用户可优惠，但需要双方协商。例如中国水电集团公司内部的同一NAWRAS相互拨打不收费，但月租提高到6R.O。投标时手机费用可按照50R.O/月计算，如果开通国际长途和漫游，可按照80~120R.O/月计算。

3) 网络：  主要是OMANTEL，分预付卡上网、拨号上网和ADSL等几种方式。

预付卡上网：电信公司有不通面值的上网卡，有固定电话就可以上网，费用从卡内扣减，具体上网操作详见预付卡说明。

拨号上网：申请用户名和密码，也无需和固定电话绑订，按分钟计价，每分钟0.003R.O，月租2R.O。

ADSL：收费标准分企业和家庭两种。企业月租120R.O，同时按流量计费，流量计费标准为3R.O/GB。家庭申请每月最高收费为39R.O，不足39R.O按实际收取，但带宽较企业低。

2005年以前曾经有ISDN上网（所谓一线通）系统，和拨号上网的最大区别是上网时还可以拨打电话，ISDN系统每月要固定交费9R.O/month，目前该系统已经取消。最近一年来NAWRAS公司推出一种针对个人的无线上网系统，资费比较便宜，包月上网只有19R.O，但带宽要比ADSL低一些。

国内手机只要开通国际漫游业务，在阿曼境内可以使用，但是收费很高，拨打国内电话约10.9元/分钟，接听5.7元/分钟，发短信一条1.99元/分钟。

19. 电力供应    在阿曼承担工程施工，如果有可能的话，施工用电，中方和劳务营地用电最好申请接入市供电系统，市电电压单相为220/240V, 三相为380/400V, 50Hz。在申请前要根据施工规划和营地规划布置图，计算使用负荷，因为当地气候温度较高，申请时要留出一定的富裕度。按照阿曼电力部门常规，变压器容量分为100KVA, 200KVA, 315KVA, 500KVA, 1000KVA几种。变压器不要从国内进口，因为涉及到电力部门批准问题，况且当地变压器价格和国内差不多。一般200～500人营地，至少要申请安装500KVA变压器，500人以上建议申请1000KVA变压器，营地主要负荷是空调，阿曼当地使用空调容量较大，一般窗式空调功率在3000w以上。2005－2006年我们安装的1000KVA 变压器包括降压后的低压柜，变压器基础和维护栏栅等，价格约为12000R.O/台； 500KVA变压器约为9000R.O/台，到2008年上半年，价格将翻一番，所以在作价时请务必注意考虑涨价因素。

对于施工现场临时用电，只好采用柴油发电机供电，虽然阿曼柴油价格相对国内便宜的多，但是相比之下还是系统供电要便宜。下表是阿曼现行电价表：

| 分 类 | 民用（R.O/度） | 办公和施工（R.O / 度） |
| --- | --- | --- |
| 3000度以下 | 0.01 | 0.02 |
| 3000-5000度 | 0.015 |  |
| 5000-7000度 | 0.02 |  |
| 7000-10000度 | 0.025 |  |
| 10000以上 | 0.03 |  |

20．油料供应    阿曼当地有两家较大的石油公司，一家是Shell Oman Marketing Company,另一家是Oman Oil Marking Company。对于中型以上规模的工程， 建议在工地或者营地附近安装1~2个容量为50000L的柴油罐和加油系统，油罐由石油公司免费提供，工程结束后退还给石油公司。工程规模不大，日用油量也不多，建议直接到附近加油站加油，也可以为每个车辆办理加油卡，月底集中付款。在工地设立油罐，阿曼石油公司可直接送油到工地油罐，项目上自己准备1辆5000～8000L 的加油车给各设备加油，这样项目上便于控制用油量，杜绝石油公司加油时缺斤短两的现象。

从2005年5月8日起，阿曼政府调整石油价格，柴油上涨43%，即0.146R.O/L（相当于2.92元/升）,汽油价格为0.12R.O/L（相当于2.4元/升）。石油公司送油到工地的价格比我们直接到加油站采购便宜0.06R.O/L。

21．办公机具采购    阿曼当地办公机具价格要比国内便宜一些，投标时按照国内价格计入能够包得住。例如：台式组装机230~350R.O/台，笔记本250～600R.O/台不等；A3彩色复印机： 3900R.O/台，施乐A0 大复印机（黑白）： 2800R.O/台，A0彩色绘图仪：1600~2000R.O/台。如果办公桌椅文件柜等使用量较大建议从国内发运。

22. 汇率和银行汇款费用   阿曼的货币单位为Omani Rials, 一般中国人翻译为阿曼里拉（亚）尔。阿曼币和美元挂钩，汇率基本固定在1:2.6（阿曼币：美元），可在银行自由兑换。从阿曼往国外汇款没有任何限制，收取费用额度为，阿拉伯银行3R.O/笔，马斯喀特银行6R.O/笔。美国中央银行每次收取最多不超过50美元手续费（一般10～40美元，根据汇款金额确定）。

23. 财务审计及公司所得税    根据阿曼政府法律规定，每年要对财务进行一次审计，会计年度由公司提出申请，一旦确定后不得变更。但是第一年审计交纳可以延长到从公司注册之日起18个月。审计工作要由在阿曼有关部门批准的注册会计事务所来完成，递交到税务部门的财务报告必须有注册会计事务所的签字和盖章。所得税的收费标准是根据年赢利的多少，赢利额少于5000R.O，免征所得税；赢利在5000~18,000R.O，征收5%，随着赢利额度增加，所得税征收比例也随之提高，最大征收比例为30%，详见下表：

| 赢利额度（R.0） | 费率（％） |
| --- | --- |
| 小于5000 | 0 |
| 5000~18000 | 5 |
| 18000~35000 | 10 |
| 35000~55000 | 15 |
| 55000~75000 | 20 |
| 75000~100000 | 25 |
| 100000以上 | 30% |

另外，阿曼政府规定，所得税中只能抵扣公司总部管理费3%（按照完成产值计算），如果总部管理费超过3%的部分不得抵扣，以防止外国公司利润转移。

依据阿曼有关规定：1)工业和采矿业； 2)出口产品或当地加工的产品；3) 营销旅游业，包括运营饭店或旅游村，管理合同除外；4)农业生产，包括农产品、牲畜养殖和加工或制造农产品、畜产品；5) 捕鱼和渔业加工；6) 公共设施项目的使用或服务提供，管理合同及实施承包合同除外。 上述项目从项目生产之日或经营之日起五年内免征所得税，经财政和能源委员会批准，免税期可再延长不超过五年；由监理财政部的大臣根据有关条款内容制定实施免税及延长免税期的规定和措施；上述项目从生产之日起，五年内可免征所需机械设备、国内没有的原材料的进口关税，并可再延长一次；由监理财政部的大臣根据工商大臣的请求颁布免征关税和延期。

24. 安全官    一般情况下，在阿曼承包工程施工，公司要雇佣既懂英语又懂阿拉伯语的当地安全官，负责现场的安全监督，检查以及和业主工程师之间，政府部门之间的联系。一是当地安全官熟悉阿曼的安全法规，二是懂阿拉伯语便于交流。当地安全官的月基本工资一般在700~1200R.O, 另外，还要求公司配备车辆和通讯设施，有的从印度和菲律宾来的还要求解决住房以及家属签证办理等。过去在国内质量安全部门工作的人员可以作为负责公司内部安全管理人员，因为语言交流问题很难担当的起安全官的职责。

25. 砼供应    阿曼马斯喀特有较为完善的商品砼供应公司，一般当地民用建筑施工几乎全部采用商品砼。对于工程规模不大，砼用量不多（少于50,000m3）的工程也可以考虑采用当地商品砼。但是对于砼用量超过50,000m3时，建议在投标时考虑设立砼拌和站和制冷系统。例如，马斯喀特市区仅有一个水泥生产厂，两条2000t/day生产线（最近正在招标扩建，再上一条4000t/day生产线）。商品砼供应公司有两家，不管是水泥供应还是商品砼供应，都是供不应求，每天排队很长时间在等待，往往订购的商品砼不能按时供应，有时候一拖再拖，直接影响到施工进度。

26. 阿曼政府工作时间及节假日    阿曼政府规定每周六至周三为政府工作日，每周工作5天，每日7:30－14:30为工作时间，通常下午不工作，周四和周五为休息日；公司企业周六至周四为工作时间，周五为休息日。银行周六至周三工作时间为8:00－12:00，周四为8:00-11:30。阿曼时间比中国国内早4小时，如阿曼早上8:00正好是中国北京时间12:00，在阿曼的中资公司通常下午和国内取得联系。公共节假日见下表：

| 日 期 | 节 日 |
| --- | --- |
| 1月1日 | New year’s day新年 |
| 不固定 | Lslamic new year伊斯兰新年，2007年1月20日，2008年1月10日 |
| 不固定 | Mouloud（Birth of the prophet）先知（穆罕默德）生日，2007年3月31日，2008年3月20日 |
| 不固定 | Leilat al-meiraj (Ascension of the prophet)先知（穆罕默德）升天日，2007年8月10/11日，2008年7月30日 |
| 不固定 | Eid al-Fitr(End of Ramadan) 开斋节日,2007年10月13日，2008年10月2日 |
| 11月18~19日 | National day and birthday of HM Sultan Qaboos国庆日及国王生日 |
| 12月20日 | Eid al-Adha(feast of the sacrifice)，宰牲节，2007年12月20日，2008年12月9日 |

一年一度的穆斯林斋月一般在9~10月份，具体时间将根据月亮的各种相位在当地可视情况而定。在阴历斋月期间，白天穆斯林禁食（斋戒），晚上开戒用餐，在白天正常的商务模式可能中断，许多餐馆关闭。关于抽烟和喝水也有一定限制，尤其是不要当着穆斯林的面抽烟喝水，否则，他们将认为你不尊重他们，你有诱惑之疑并提出警告。

结束语    阿曼是一个准高端要求的国家，整套的工程施工技术规范和标准大部分参考西方国家，过去几十年已完工程大部分永久机电设备来自于欧洲。工程师现场总监大部分来自于西方国家，往往执行标准比较死板。从政府部门获得NOC的程序烦琐，而且时间长。阿曼化比例高，再加上天气炎热，有效工作时间短，这样往往不能大规模地组织施工，施工效率极低，成本很高。尤其是2007年下半年以来，钢材，水泥，GRP，HDPE, Upvc和砼管材以及其它建筑施工材料大幅度涨价，这给所有施工承包商带来很大压力。基于上述因素，奉劝欲进入阿曼的中资施工公司，在进入之前要深入细致地做好各项调查研究工作，在做标时要考虑各种因素，殷切希望中国施工承包公司能够真正在阿曼立于不败之地。